## Slide 1
CERES DIAGNÓSTICO
Sprint Review — Sprint 1
Projeto de Sistemas Inteligentes | Eng. Computação
Sorriso-MT | Abril de 2026
Bacharelado em Engenharia da Computação — IFMT Sorriso

## Slide 2
01 | O PROBLEMA
O Agricultor Familiar de Sorriso-MT
Pragas e doenças no tomateiro causam perdas significativas de produção. O diagnóstico tardio ou incorreto impede o manejo adequado e onera o produtor.
Acesso restrito a agrônomos especializados no campo
Sensibilidade ao tempo — diagnóstico tardio amplia perdas
Custo elevado de laudos e insumos mal indicados
10
pragas/doenças mapeadas
~3
perguntas até o diagnóstico
0
digitação necessária
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 3
02 | A SOLUÇÃO
Sistema Especialista Determinístico
IA Determinística
Árvore de decisão baseada em regras Embrapa — sem caixa-preta, auditável e previsível.
Mobile First
Aplicativo Flutter com suporte offline via Drift — funciona sem internet na lavoura.
Open & Auditable
Base de conhecimento em JSON, revisável e extensível por agrônomos.
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 4
03 | SPRINT 1 — PLANEJADO
6 Objetivos Definidos no Backlog
1
Setup do Ambiente
Docker, Django, Flutter, Git
2
Modelagem de Dados
Pergunta / Opcao / Diagnostico
3
Segurança JWT
SimpleJWT + endpoints de token
4
Motor de Inferência
GET iniciar/ + POST responder/
5
Testes Unitários
APITestCase — happy paths
6
Engenharia do Conhecimento
10 doenças Embrapa + JSON tree
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 5
04 | SPRINT 1 — ENTREGUE
Conformidade com o Backlog
Objetivo
Status
Evidência
Setup do Ambiente
✔ COMPLETO
Docker + Django + Flutter + Git configurados
Modelagem de Dados
✔ COMPLETO
Models Pergunta/Opcao/Diagnostico + migrações
Segurança JWT
✔ COMPLETO
SimpleJWT configurado; /api/auth/token/ registrado
Motor de Inferência
✔ COMPLETO
GET iniciar/ + POST responder/ funcionais
Testes Unitários
✔ COMPLETO
3 APITestCase cobrindo iniciar + responder
Engenharia do Conhecimento
✔ COMPLETO
10 doenças Embrapa; JSON tree + script import
6 de 6 objetivos entregues
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 6
05 | MOTOR DE INFERÊNCIA
Arquitetura Técnica
Flutter (Dart)
UI — Perguntas + Resultado
▼
Django + DRF
Motor de Inferência + JWT
▼
PostgreSQL
Árvore de decisão persistida
API CONTRACT
GET
/api/diagnostico/iniciar/
Retorna a pergunta raiz
POST
/api/diagnostico/responder/
{'opcao_id': N} → pergunta ou diagnóstico
POST
/api/auth/token/
{'username','password'} → JWT pair
POST
/api/auth/token/refresh/
{'refresh'} → novo access token
{"tipo": "pergunta"|"diagnostico", "dados": { id, texto, opcoes/nome/recomendacao }}
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 7
06 | BASE DE CONHECIMENTO
10 Pragas & Doenças — Embrapa
P1: Onde está o sintoma?
├─ Folhas →
│ P2: Tipo de mancha? →
│ ├─ P3: Com halo amarelo?
│ │ ├─ Sim → D1 Requeima
│ │ └─ Não → D2 Septoriose
│ └─ P6: Pequenas pontuações?
│ └─ D3 Pinta-Preta
├─ Frutos → P8 → D9 / D10
└─ Planta toda → P9 → D4-D8
D1 Requeima
D2 Septoriose
D3 Pinta-Preta
D4 Traça-do-Tomateiro
D5 Mosca-Branca
D6 Tripes/Vira-Cabeça
D7 Ácaro-do-Bronzeamento
D8 Murcha-Bacteriana
D9 Mancha-Bacteriana
D10 Broca-Pequena-do-Fruto
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 8
07 | DEMONSTRAÇÃO
Motor de Inferência — Demo ao Vivo
1
GET /api/diagnostico/iniciar/
Retorna pergunta raiz: «Onde está o sintoma?» com opções Folhas / Frutos / Planta toda
2
POST /api/diagnostico/responder/ { "opcao_id": 1 }
Seleciona ramo Folhas → retorna P2: «Que tipo de mancha você observa?»
3
POST /api/diagnostico/responder/ { "opcao_id": <manchas com halo> }
Avança para P3: «A mancha tem halo amarelo ao redor?» — responde Sim
4
POST /api/diagnostico/responder/ { "opcao_id": <sim> }
Tipo: «diagnostico» → D1 Requeima + recomendação Embrapa completa
Ferramentas: Postman + Docker + Django runserver (localhost:8000)
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 9
08 | NÃO CONCLUÍDO
Transparência sobre o Incremento
Flutter — Sem integração de API
Previsto para Sprint 2
Scaffolding apenas; integração de API prevista para Sprint 2.
Testes — Cobertura parcial
Edge cases — Sprint 2
3 happy-path tests implementados; edge cases e cenários de erro planejados para Sprint 2.
2 itens corrigidos antes desta Review: renomeação do arquivo de testes (teste.py → tests.py) + registro das rotas JWT em ceres_core/urls.py.
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 10
09 | SPRINT 2
Próximos Passos
01
Telas Flutter
Fluxo completo de diagnóstico: cards de perguntas com opções e tela de resultado com recomendação.
02
Integração API
Dart models gerados + cliente HTTP/Dio para consumir os endpoints do motor de inferência.
03
Autenticação JWT
Fluxo de login no Flutter com armazenamento seguro do token (flutter_secure_storage).
04
Offline — Drift
Schema Drift para cache local da sessão de diagnóstico — funciona sem conectividade.
Ceres Diagnóstico — Sprint 1

## Slide 11
Obrigado!
Ceres Diagnóstico | Sprint 1 — Concluída
Perguntas para Validação
1
A lógica da árvore de decisão atende ao problema do agricultor?
2
A estrutura da API está pronta para ser consumida pelo Flutter?
3
Há casos de uso ou sintomas não cobertos pelos 10 diagnósticos atuais?
Roteiro de Validação: guia_sprint_review.pdf — Sorriso-MT | Abril de 2026